|  |  | # УТВЕРЖДАЮ Руководитель предприятия ___________________________ ___________________________ «____» __________ 200_ г. |
| --- | --- | --- |
| # РАБОЧАЯ ПРОГРАММА # работы по внедрению на предприятии Методики прогнозирования электропотребления |  |  |
| «____» __________ 200_ г. | г. __________________ |  |

Цели работы: 1) сокращение электропотребления предприятия и экономия средств, направляемых на оплату за потребленную электроэнергию; 2) разработка инструментария для управления производственным электротехническим комплексом в процессе реформирования электроэнергетики; 3) создание условий для возврата средств, вкладываемых в комплексную автоматизацию контроля и учета электропотребления; 4) повышение конкурентоспособности предприятия за счет потенциальных тарифных преимуществ оптового рынка электроэнергии.

Объект внедрения: __________________________________________.

Ожидаемый экономический эффект: до 15 – 20% от объемов выплат за потребляемую электроэнергию.

Теоретические основы методологии: Сайт http://www.gnatukvi.ru.

Преимущества перед конкурентами:

- впервые предлагается проверка данных по электропотреблению на соответствие критериям Н-распределения, которая позволяет сделать вывод о возможности применения Z-методов прогнозирования, обладающих наиболее высокой точностью;

- реализуемое при помощи метода SSA выявление технологических циклов, оказывающих влияние на электропотребление, позволяет повысить точность прогнозирования и создает аналитические основы для построения эффективной системы диспетчеризации электропотребления;

- реализуемое при помощи метода АГК выявление типовых и аномальных (с точки зрения электропотребления) дней, также позволяет повысить точность прогнозирования и создает аналитические основы для построения эффективной системы энергоаудита предприятия;

- впервые прогнозирование электропотребления осуществляется на основе предварительного GZ-анализа и линейной свертки результатов, полученных на основе всех известных наиболее эффективных методов;

- впервые в процессе прогнозирования могут быть (при условии позитивной проверки на Н-распределение) задействованы системные Z-методы, обладающие наиболее высокой из всех известных методов точностью;

- аналитический аппарат, основанный на понятии коэффициента когерентности, ориентирован на детальный учет особенностей заказчика;

- программный код всех передаваемых предприятию-заказчику расчетно-графических модулей открыт для анализа.

Аналоги: Программные комплексы «Энергостат», «Deductor», «Прогноз БР», «РБЭ», «ВНИКО», «Созвездие», «АИИС», «ВЕЕ.NET», «АПБЭ», «АСОИ», «ПРОГНОЗ», «Fazonord», «ОИК», «МС-2000» и ряд других.

Результаты работы, передаваемые заказчику:

- электронный продукт (CD-диск), содержащий:

  - информационно-аналитический комплекс «Прогнозирование электропотребления объектов предприятия»;

  - базу данных по электропотреблению, расчетные программы и тексты всех материалов работы;

- отчет о работе (бумажный документ), содержащий:

  - Методику прогнозирования электропотребления;

  - прогнозные оценки электропотребления объектов предприятия;

  - рекомендации по внедрению результатов работы.

Срок выполнения работы: два – три месяца.

Научный руководитель: д.т.н., профессор В.И. Гнатюк.

Ответственный исполнитель: инж. Д.В. Луценко.

Исполнитель: инж. А.А. Шейнин.

ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

| ##### Наименование и подробное содержание этапов | Стоимость работ, руб.* |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Импорт и первичная обработка полученных от предприятия данных по электропотреблению. |  |  |
| 1.1. Формирование файлов рабочих матриц. |  |  |
| 1.2. Импорт, сортировка и визуализация данных. |  |  |
| 1.3. Верификация исходной базы данных. |  |  |
| 1.4. Проверка на соответствие критериям Н-распределения. |  |  |
| 2. Углубленный анализ и аналитическая интерпретация данных по электропотреблению. |  |  |
| 2.1. Формирование годового графика нагрузки. |  |  |
| 2.2. Выявление технологических циклов, оказывающих влияние на электропотребление. |  |  |
| 2.3. Выявление типовых (с точки зрения электропотребления) дней работы предприятия. |  |  |
| 2.4. Выявление аномальных (с точки зрения электропотребления) дней работы предприятия. |  |  |
| 3. Корреляционный анализ данных и выявление факторов, влияющих на электропотребление. |  |  |
| 3.1. Построение и анализ временного ряда метеоданных в районе расположения предприятия. |  |  |
| 3.2. Выявление корреляционных связей метеоданных с электропотреблением предприятия. |  |  |
| 3.3. Выявление и анализ лидинговых технологических факторов предприятия. |  |  |
| 3.4. Построение и анализ временных рядов лидинговых технологических факторов предприятия. |  |  |
| 3.5. Выявление корреляционных связей лидинговых технологических факторов с электропотреблением. |  |  |
| 4. Прогнозирование электропотребления на основе имеющихся данных. |  |  |
| 4.1. Реализация G-метода прогнозирования, основанного на гауссовой модели авторегрессионного проинтегрированного скользящего среднего. |  |  |
| 4.2. Реализация G-метода, основанного на гауссовой модели декомпозиции временного ряда. |  |  |
| 4.3. Реализация G-метода, основанного на гауссовой модели рекуррентного SSA-прогноза временного ряда. |  |  |
| 4.4. Реализация G-метода, основанного на гауссовой модели векторного SSA-прогноза временного ряда. |  |  |
| 4.5. Реализация Z-метода, основанного на ципфовой модели без фиксированной первой точки. |  |  |
| 4.6. Реализация Z-метода, основанного на ципфовой модели с фиксированной первой точкой. |  |  |
| 4.7. Реализация Z-метода, основанного на ципфовой модели с делением на кастовые зоны. |  |  |
| 4.8. Реализация GZ-метода, основанного на линейной комбинации всех имеющихся методов. |  |  |
| 5. Разработка и реализация на предприятии расчетно-графических модулей. |  |  |
| 5.1. Разработка и юстировка инерционных расчетно-графических модулей. |  |  |
| 5.2. Разработка и юстировка корреляционных расчетно-графических модулей. |  |  |
| 5.3. Разработка алгоритма реализации расчетно-графических модулей. |  |  |
| 6. Анализ качества прогнозирования электропотребления объектов предприятия. |  |  |
| 6.1. Оценка точности прогнозирования. |  |  |
| 6.1.1. Абсолютная ошибка прогнозирования. |  |  |
| 6.1.2. Коэффициент вариации. |  |  |
| 6.1.3. Средняя относительная ошибка. |  |  |
| 6.1.4. Итоговая относительная ошибка. |  |  |
| 6.2. Анализ остатков прогнозирования. |  |  |
| 6.2.1. Проверка остатков на наличие выбросов. |  |  |
| 6.2.2. Проверка нормальности остатков прогнозирования по критерию Пирсона. |  |  |
| 6.2.3. Проверка остатков по критериям Кохрена, Дарбина – Уотсона и Фишера. |  |  |
| 6.2.4. Тест остатков на белый шум. |  |  |
| 7. Оформление результатов работы, подготовка отчетных документов и сдача материалов заказчику. |  |  |
| Итого: |  |  |

*) Окончательная стоимость определяется по итогам предварительных консультаций.

| Научный руководитель работы |  | «Согласовано» |
| --- | --- | --- |
| доктор технических наук, профессор |  | Главный энергетик предприятия |
| В.И. Гнатюк |  |  |